ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.

Ε.Π.Τ.Α.

Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οδηγός συμπλήρωσης τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού

για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μηχανοργάνωσης των Ο.Τ.Α.

(βάσει ΕΚΠΟΤΑ)

αναθεωρημένη έκδοση - Δεκέμβριος 2000

###### Τεχνικός Σύμβουλος :	Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

# Οδηγός συμπλήρωσης τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού

# για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων

# μηχανοργάνωσης των Ο.Τ.Α.

# (αναθεωρημένη έκδοση - Δεκέμβριος 2000)

- Γενικές Παρατηρήσεις

Στο πακέτο προδιαγραφών υπάρχουν προδιαγραφές για τις παρακάτω 4 κατηγορίες Ο.Τ.Α. :  Α'  Κατηγορία, Β'  Κατηγορία, Γ '  Κατηγορία και Γ'  Κατηγορία με απομακρυσμένη σύνδεση για Δημοτικό Διαμέρισμα

Κάθε δήμος πρέπει να συμπληρώσει και να προκηρύξει το τεύχος της κατηγορίας, στην οποία είναι ενταγμένος.

Όλες οι κατηγορίες έχουν τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές και διαφοροποιούνται στην κατάσταση των παραδοτέων, η οποία βρίσκεται στο δεύτερο τμήμα του τεύχους.

Η συμπλήρωση των τευχών για τις κατηγορίες Α', Β' και Γ' είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει, διαβάζοντας τις οδηγίες, πολύ εύκολα. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στις προδιαγραφές και στις ποσότητες που προβλέπονται.

Η συμπλήρωση των τευχών για την κατηγορία Γ' με απομακρυσμένη σύνδεση είναι κάπως πιο πολύπλοκη και απαιτεί συμπλήρωση και στο δεύτερο τμήμα της προκήρυξης (εκείνο δηλαδή που περιγράφει τις παραδοτέες ποσότητες) από στέλεχος με γνώσεις πληροφορικής.

Στο παράρτημα Δ' υπάρχουν μία σειρά από άρθρα τα οποία υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα καταρτίσει ο Ο.Τ.Α.

- Στοιχεία που χρειάζονται συμπλήρωση σε όλες τις κατηγορίες

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν στο τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού.

| Περιγραφή | Περιεχόμενο που πρέπει να συμπληρωθεί |
| --- | --- |
| Διακήρυξη | Στοιχεία Δήμου και Χρηματοδότησης |
| Άρθρο 1 | Στοιχεία Δήμου |
| Άρθρο 2 | Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού |
| Άρθρο 5 | Στοιχεία Δήμου |
| Άρθρο 22 δεύτερη παράγραφος (45 μέρες για την καταχώρηση των στοιχείων.) | Σε περίπτωση που τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν είναι περισσότερα από 20.000 τότε πρέπει να επιμηκυνθεί η περίοδος των 45 εργασίμων ημερών κατάλληλα. Γενικά θεωρείται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο δυναμικό για να καταχωρεί 1000 άτομα ανά εργάσιμη ημέρα. Οι 45 ημέρες που ορίζονται στο κείμενο θεωρούνται επαρκείς για την καταχώρηση μέχρι 20.000 ατόμων. Θα πρέπει λοιπόν να προστεθεί μία εργάσιμη ημέρα για κάθε 1000 άτομα πάνω από 20.000. |
| ### Άρθρο 23 | Στοιχεία για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης |
| ### Άρθρο 24 | Δήμος |

| Πίνακας Δεδομένων Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων | Πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα δεδομένα του Δημοτολογίου και του Μητρώου Αρρένων του Δήμου βρίσκονται σε ψηφιακή και χρησιμοποιήσιμη μορφή. Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι, πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των εγγραφών, ώστε ο προμηθευτής να γνωρίζει τον όγκο καταχώρησης που καλείται να πραγματοποιήσει. |
| --- | --- |
| Πίνακας ΕΚ-1 | Πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας των υπαλλήλων οι οποίοι θα εκπαιδευθούν. |

- Οδηγός κατανόησης και συμπλήρωσης  τεύχους προδιαγραφών Δήμου Γ' κατηγορίας με απομακρυσμένες συνδέσεις.

Πίνακας συμβόλων

| Σύμβολο | Επεξήγηση |
| --- | --- |
| Χ | Είναι ο αριθμός των υπολογιστών των χρηστών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο Δημαρχείο. Τυπικά Χ=6 |
| Κ | Είναι ο αριθμός των υπολογιστών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε απομακρυσμένα Δημοτικά διαμερίσματα. Τυπικά Κ=1. Ο συνολικός αριθμός των υπολογιστών που πρόκειται να χρησιμοποιείται από χρήστες είναι Χ+Κ (τυπικά Χ+Κ=7). Ο συνολικός αριθμός των υπολογιστών της προμήθειας είναι Χ+Κ+1 (δηλαδή ο αριθμός των υπολογιστών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο Δημαρχείο συν ο αριθμός των υπολογιστών που πρόκειται να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένο Δημοτικό Διαμέρισμα συν ο υπολογιστής που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σαν SERVER). |
| Z | Είναι ο αριθμός των απομακρυσμένων διαμερισμάτων. Για κάθε απομακρυσμένο διαμέρισμα προβλέπεται ένας υπολογιστής, ένας εκτυπωτής Laser και ένας κρουστικός εκτυπωτής καθώς υποδομή για την χρήση των δύο εκτυπωτών από τον υπολογιστή. Ο δήμος μπορεί να περικόψει έναν από τους εκτυπωτές αν θεωρεί ότι δεν τον χρειάζεται. Είναι προφανές ότι o αριθμός των υπολογιστών που πρόκειται να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένα διαμερίσματα είναι ίςος με τον αριθμό των απομακρυσμένων διαμερισμάτων (Ζ=Κ). Τυπικά υπάρχει ένα απομακρυσμένο διαμέρισμα (Ζ=1 και Κ=1) |
| L | Είναι ο αριθμός των εκτυπωτών Laser και ισούται με Ζ+2. Δηλαδή ένας εκτυπωτής για κάθε απομακρυσμένο διαμέρισμα και δύο ακόμη στο κεντρικό κτίριο. |
| T | Είναι ο αριθμός των κρουστικών εκτυπωτών και ισούται με Ζ+1. Τυπικά δεν έχει προβλεφθεί κρουστικός εκτυπωτής για την απομακρυσμένη σύνδεση.(T=0) |

- Ο Αριθμός των απομακρυσμένων Router της εγκατάστασης είναι ίσος με Ζ

- Ο Αριθμός των σειριακών θυρών του Router που θα βρίσκεται στην κεντρική εγκατάσταση (Δημαρχείο) είναι Ζ

- Ο Συνολικός Αριθμός των Router είναι Ζ+1

- Ο Αριθμός των modem που πρόκειται να συνδεθούν στους Router, ώστε να λειτουργήσουν οι απομακρυσμένες συνδέσεις είναι  Z+Ζ

Γενικές επεξηγήσεις

- Ένας υπολογιστής χρήστη (ένα PC) αποτελείται από την κεντρική μονάδα με τα περιφερειακά της (πληκτρολόγιο, ποντίκι κλπ) και την οθόνη.

- Ένας Server αποτελείται από τον υπολογιστή, την οθόνη και το λογισμικό του. Σαν λογισμικό Server εδώ εννοούμε ότι χρειάζεται ο Server για να λειτουργήσει - Λειτουργικό σύστημα κλπ

- Το δίκτυο αποτελείται από το σύνολο των ενεργών στοιχείων (HUB), των παθητικών στοιχείων (καλώδια, πρίζες και κανάλια), και το συμβατικό modem (του οποίου η αποκλειστική χρήση είναι η σύνδεση με Internet Service Provider)

- Επέκταση του δικτύου αποτελούν οι Router και τα Router Modem (τα οποία είναι τα modem που πρόκειται να συνδεθούν στους Router.

Τυπικά νούμερα που έχουν σχέση με την επέκταση του Δικτύου

Περιπτώσεις :

1η :	Δεν υπάρχει απομακρυσμένο Δημοτικό Διαμέρισμα

2η :	Υπάρχει ένα απομακρυσμένο διαμέρισμα

3η :	Υπάρχουν δύο απομακρυσμένα Διαμερίσματα

|  | 1η | 2η | 3η |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός απομακρυσμένων συνδέσεων | 0 | 1 | 2 |
| Router στο κεντρικό Κτίριο | 0 | 1 | 1 |
| Αριθμός θυρών Router στο κεντρικό Κτίριο | 0 | 1 | 2 |
| Αριθμός Router που θα εγκατασταθεί στα απομακρυσμένα διαμερίσματα. | 0 | 1 | 2 |
| Αριθμός υπολογιστών που θα εγκατασταθεί στα απομακρυσμένα διαμερίσματα | 0 | 1 | 2 |
| Αριθμός Router modem που απαιτούνται | 0 | 2 | 4 |