## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤ. ΑΠ. & Η.Δ.                                Αθήνα 24 Δεκεμβρίου 2009

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		                      Αριθ. Πρωτ.: 76563

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Ταχ. Κώδικας: 105 63

Πληροφορίες: Γ.  Νάκος

Τηλέφωνο: 2103741330

TELEFAX:    2103741150

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε υποέργου 5

A Π Ο Φ Α Σ Η

Η Προϊσταμένη Αρχή έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α/84), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π. Δ/τος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 223/Α/85) όπως ισχύει

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 72/9-5-2005 «Σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου στο ΥΠΕΣΔΔΑ και τροποποίηση του Π.Δ. 49/1988» (ΦΕΚ 110/Α/2005)

- Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή των εσωτερικών εγκ/σεων φυσικού αερίου και αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης Σχολείων και άλλων Δημόσιων κτιρίων», υποέργο 5 «Κατασκευή των εσωτερικών εγκ/σεων φυσικού αερίου και αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης Σχολείων και άλλων Δημόσιων κτιρίων Δήμων των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Μαγνησίας Β΄ΦΑΣΗ»

- Τον από 29-06-2009 1ο ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΈΝΟ Α.Π.Ε., με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εγκρίθηκε με την αρ. 40297/29-6-2009 απόφασή μας.

- Το γεγονός ότι ο υπό έγκριση 2ος - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ έχει υπογραφεί άνευ επιφυλάξεως από τον ανάδοχο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τον 2ο - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε, που συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τον οποίο η συμβατική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.216.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και ποσού 61.494,51 € για αναθεώρηση.

Εσωτ. διανομή:

1. Προϊσταμένη Αρχή-Δ/ντή Τ.Υ

2. Δ.Τ.Υ./Β’.

3.  Δ.Α.Π.Δ.Ο.               		                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ

4. Δ.Μ. & Η.Ε.Σ. με την παράκληση να	                                           Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

αναρτηθεί η απόφαση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

Κοινοποίηση:                                                                           Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ανάδοχο του έργου: «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

8ο χιλ. Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών,

Τ.Θ. 1304 – Τ.Κ. 570 22, Σίνδος Θεσσαλονίκης.